S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

I S T O T N Y CH   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

na „Remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek

ul. Sądecka 19”, działka nr 164/16 obręb Chełmsko Śląskie.

Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29. 01. 2004r., ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ).

Lubawka, dnia 26. 07. 2011r.

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon

###### I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiającym jest: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

Telefon: 75 74 11 588, 75 74 11 590, 75 74 11 592; fax: 75 74 11 262;

REGON: 230821339; NIP: 614-10-01-909;

Internet: www.lubawka.net.pl, e mail: zbgmlubawka@wp.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29. 01. 2004r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze  zm. ) oraz przepisów określonych w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.

III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faxu, telefaxu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

3. Postępowanie odbywa się w języku polskim - wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia, składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

4.W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Ireneusz Kordziński tel. 075 74 11 322 wew. 22, pokój nr 6/ I piętro / oraz Edyta Guguł tel. 075 74 11 322 wew. 28, pokój nr 2/ parter /, w siedzibie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce ul. Zielona 12, e-mail:zbgmlubawka@wp.pl.

###### IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno indywidualnie jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami ( Konsorcjum itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz tłumaczeniem na język polski.

3. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz oferty,

- stosowne dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę/y/ upoważnioną/e/ do reprezentowania Wykonawcy. Oferta a także pozostałe załączniki powinny być opatrzone datą.

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie i treści.

7. Oferta powinna zawierać całość wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

9.1. W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza zewnętrzna oznakowana wg treści:

GMINA LUBAWKA

„Przetarg nieograniczony - na „remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”.

Nie otwierać przed 11. 08. 2011r. godzina 10:30.

9.2. Druga koperta wewnętrzna zawierająca ofertę wg treści:

Nazwa Wykonawcy

Ul. nr budynku

Kod pocztowy, miejscowość

Przetarg: „Przetarg nieograniczony - na „remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”.

Tak aby można było ją zwrócić, nie otwartą w przypadku wpłynięcia po terminie.

9.3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert/koperty/opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa /załączony oryginał lub kopia pełnomocnictwa musi posiadać termin ważności i stwierdzenie, że uprawomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy i jest ono obowiązujące do danego postępowania/ udzielonego przez osoby/ę do tego upoważnione.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

1/ w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 9, z dopiskiem „wycofanie”,

2/ w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 9, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

12. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

13. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom.

14. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.

15. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 14 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

16. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

17. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1/ oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,

2/ dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, wycena itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

3/ wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

18. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 14 – 17.

19. Przed podpisaniem umowy / w przypadku wygrania przetargu / Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum / list intencyjny / zawierającą, co najmniej:

1/ zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2/ określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3/ czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania okresu gwarancji.

20. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby / osób / uprawnionej / uprawnionej /ych / do reprezentowania Wykonawcy.

21. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte / zszyte / w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem w prawym górnym rogu.

22. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

zrealizował co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych nieruchomych oraz będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny

spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu

o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą

pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy

z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

a/ wypełniony i podpisany formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz,

b/ podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz,

c/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz, wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, / według wzoru /,

/ należy dokonać wyboru załącznika w zależności od formy prowadzonej działalności /,

d/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

e/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

f/ wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz, odpowiadających swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane zbliżone zakresem robót, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Za roboty budowlane zbliżone swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu pokryć dachowych na obiektach zabytkowych o wartości / łącznej / co najmniej 50.000 zł. netto tj. bez podatku VAT.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

g/ dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone.

h/ polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia – na kwotę nie mniejszą niż 200. 000 złotych oraz zobowiązać się, że po upływie ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia polisa będzie odnawiana na kwotę nie niższą niż 200. 000 złotych przez cały okres umowy oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy, w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert.

i/ oświadczenie, że osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych,

posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych oraz jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa ,a także posiada co najmniej 2 – letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej siwz,

j/ wycenę prac - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;

k/ części zamówienia do wykonania przez podwykonawców - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej siwz,

l/ dowód wniesienia wadium,

w przypadku składania gwarancji wadialnej, oryginał należy złożyć u Zamawiającego- pokój nr 11

( sekretariat ), a do oferty dołączyć potwierdzoną kserokopię.

m/ pełnomocnictwo / w przypadku składania oferty wspólnej /,

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz / Wykonawca lub osoba uprawniona do reprezentowania firmy na zewnątrz składa własnoręczny podpis na każdej zapisanej stronie kserokopii opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem, lub po ponumerowaniu stron pod klauzulą „Za zgodność z oryginałem” wskazać nr stron od nr … do nr ... /. Dokumenty należy podpisać czytelnie, w przypadku parafowania wymagana jest pieczątka imienna podpisującego.

4. Zamawiający wymaga od podmiotów / partnerów / ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę np. spółki cywilne, konsorcja) aby:

ustanowiły pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6. Niespełnienie warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale siwz bądź nie dołączenie do

oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających ich spełnianie, z uwzględnieniem zapisu w punkcie 5, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

7. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 1 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

###### VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia – jest remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim, budynek ul. Sądecka 19”, działka nr 164/16 obręb Chełmsko Śląskie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności – wykonanie prac polegających na:

- remoncie dachu – krycie dachu gontami łupanymi pojedynczo, wykonanie i montaż obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych i inne,

- remoncie elewacji,

- wymianie instalacji odgromowej,

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) obejmuje:

45 000000 7 Roboty budowlane,

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych,

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45261212-3 Kładzenie łupków dachowych,

45410000-4 Tynkowanie,

45442100-8 Roboty malarskie,

45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

45312310-3 Ochrona odgromowa,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. Miejsce realizacji zamówienia obejmuje:

Chełmsko Śląskie ul. Sądecka nr 19, budynek z zespołu :Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim.

3. Zamawiający posiada decyzję:

1/ decyzja 679/09 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze – pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku,

2/ decyzja 425/2011 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze, zmieniająca decyzję 679/09 – pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku,

3/ decyzja nr 281/09 z dnia 09. 11. 2009r. Starosty Kamiennogórskiego – pozwolenie na roboty budowlane związane z remontem Zespołu Budynków Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim od nr 13 do nr 23 położonych na działce wg. ewidencji gruntów nr 164/16,

4. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, opracowanych przez: Zakład Usług Techniczno – Budowlanych „ MAK- TECH” s.c. A. Makaś

W. Wilk z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Słowackiego 9, oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy uwzględnić również:

- wymogi BHP, organizację i realizację umowy bez zakłóceń, roboty przygotowawcze, wywóz gruzu / w przypadku konieczności, opłaty za zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu zamiennego w przypadku konieczności, pomiary instalacji odgromowej i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia a nie wymienione powyżej.

5. Wszystkie materiały konieczne do wykonania zamówienia a także niezbędny sprzęt Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polska Normą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ustaleniami projektu budowlanego.

###### VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 17. 10. 2011r.

Za termin realizacji zamówienia uważa się pisemne powiadomienie Zamawiającego

przez Wykonawcę o zakończeniu robót i dołączeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od

dnia końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

###### IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:

1/ Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

2/ Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

A/ CENA /	- 100 %

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

4. Ocena ofert będzie się odbywała wg. następujących zasad:

W kryterium „cena” Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

cena najniższa

C = ----------------------------  x 100 	= ......... pkt

cena oferty badanej

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający poprawi w ofercie:

1/ oczywiste omyłki pisarskie,

2/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1/ jest niezgodna z ustawą,

2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

3/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6/ zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

8/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. Jezeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do  złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

# X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1,

58-420 Lubawka, pokój nr 11 / sekretariat /.

2. Termin składania ofert upływa dnia 11. 08. 2011r. o godzinie 1000.

3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta

zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę

kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

5. Oferty przesłane faxem, e-mailem, nie będą rozpatrywane.

6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11. 08. 2011r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego – w gabinecie Burmistrza Miasta Lubawka - / pierwsze piętro /.

7. Otwarcie ofert jest jawne.

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

9. Podczas otwarcia ofert podaje się:

nazwy (firm), oraz adresy Wykonawców, informację dotyczącą ceny (kosztu), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, terminu wykonania, warunków płatności.

10. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwierania ofert.

11. Oferty będą otwierane według następującego porządku:

1/ koperty oznaczone „WYCOFANE”,

2/ koperty opatrzone napisem „ZMIANA”,

3/ koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

XI. OPIS SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Pytania powinny być składane na piśmie na adres Zamawiającego.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść siwz.

Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz udostępni na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej.

7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1/ wyborze najkorzystniejszej oferty,

2/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,

4/ terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawiający unieważni postępowanie.

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1/ ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2/ złożyli oferty, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert -

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich

interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1/ opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3/ odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Procedurę odwoławczą szczegółowo regulują przepisy ustawy w art. 180-198.

###### XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje całego przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej wraz z podatkiem VAT za wykonanie robót objętych zamówieniem. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny.

3. W formularzu oferty należy podać:

1/ Cene łącznie z podatkiem VAT / brutto/,

2/ Stawkę podatku VAT, którą Wykonawca posłużył się wyliczając cenę oferty.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług

niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5. Ofertę cenową należy sporządzić przy wykorzystaniu dołączonego przedmiaru robót.

Po sporządzeniu kosztorysu ofertowego Wykonawca winien sporządzić wycenę prac. Wycena winna zawierać wszystkie koszty planowane do poniesienia przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia tj. koszty wynikające z opracowanego kosztorysu ofertowego, dołączonej dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne mające wpływ na końcową cenę ryczałtową. Wiążącą ceną dla Zamawiającego, która będzie podlegała ocenie, będzie cena końcowa z podatkiem VAT zawarta w formularzu / druku oferty oraz wycenie prac.

UWAGA: Dołączony do SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy a nie wyjściowy do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Jeżeli w przedmiarze nie ujęto jakiejkolwiek roboty, która można logicznie wywnioskować z dokumentacji to te roboty winny zostać skalkulowane w cenie oferty. Zamawiający nie żąda przedstawienia wyceny prac w drodze dokładnego wypełnienia przedmiaru robót.

Wycenę prac Wykonawca sporządza na druku stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

6. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w projekcie

budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót oraz niniejszej SIWZ.

7. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo koszty

wynikające z: - wymogi BHP, organizację i realizację umowy bez zakłóceń, roboty przygotowawcze, wywóz gruzu / w przypadku konieczności, opłaty za zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu zamiennego w przypadku konieczności, pomiary instalacji odgromowej i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia a nie wymienione powyżej.

8. W przypadku, gdy:

1/ ofertę składa wykonawca zagraniczny (mający swoją siedzibę poza terytorium Polski) oraz

2/ wykonawca ten nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT (gdyż VAT od ceny ofertowej odprowadza Zamawiający),

wykonawca taki ma obowiązek – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczyć do ceny oferty również kwoty podatku od towarów i usług, jaki obowiązany będzie zapłacić Zamawiający organom podatkowym bez pośrednictwa wykonawcy.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

## XVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

## Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do siwz.

XIX. WADIUM.

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1500, 00 zł

(słownie: tysiąc pięćset złotych) najpóźniej do dnia 11. 08. 2011 r., do godziny 1000. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie

przez Zamawiającego odrzucona.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem przez Wykonawcę na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, Oddział w Lubawce nr:

BS O/Lubawka 23-8395-0001-0100-0215-2003-0002 z zaznaczeniem "wadium przetargowe – remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim, budynek ul. Sądecka 19”.

Poręczenia oraz gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe powinny zawierać:

- wskazanie osoby za którą się poręcza,

- jednoznaczne wskazanie przedmiotu i kwoty poręczenia, a więc podania do czego dany poręczyciel się zobowiązuje,

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),

- termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn

nie leżących po jego stronie.

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 2 % ceny ofertowej.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ani przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Gminy Lubawka w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze Oddział w Lubawce nr: BS O/Lubawka 23-8395-0001-0100-0215-2003-0002.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania robót przez wykonawcę i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych – w wysokości 70 %, natomiast w wysokości 30 % - do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

12. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem:

„gwarancja jest samoistna, bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na każde żądanie”.

XXI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXV. INFORMACJA NT. ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

XXVII WYKONAWCY ZAGRANICZNI.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt ,1, lit. d,e: składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty napisane w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem

na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

XXVIII JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak: opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia , wnioski, inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29. 01. 2004r. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w trybie art. 22 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 3A- 3E – wzory oświadczeń w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

Załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych,

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy, że osoba , która będzie pełniła funkcje kierownika robót budowlanych posiada wymagane uprawnienia budowlane,

Załącznik nr 6 - wycena prac,

Załącznik nr 7 – części zamówienia do wykonania przez podwykonawców,

Załącznik nr 8 - wzór umowy,

Załącznik nr 9 - decyzja 679/09 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze – pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku,

Załącznik nr 9.1. - decyzja 425/2011 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze, zmieniająca decyzję 679/09 – pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku,

Załącznik nr 10 - decyzja nr 281/09 z dnia 09. 11. 2009r. Starosty Kamiennogórskiego – pozwolenie na roboty budowlane związane z remontem Zespołu Budynków Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim od nr 13 do nr 23 położonych na działce wg. ewidencji gruntów nr 164/16,

Załącznik nr 11 – przedmiar robót,

Załącznik nr 12 – projekt budowlany

Załącznik nr 13 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie dotyczącym Remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19,

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

……………………………………………..

/ pieczątka Wykonawcy /

### O F E R T A

GMINA LUBAWKA

UL. PLAC WOLNOŚCI NR 1,

58 - 420 LUBAWKA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonywanie „Remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”.

niniejszym składamy swoją ofertę:

1. Nazwa i adres Wykonawcy : ..................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Oferujemy wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia za cenę:

brutto: ........................... słownie: .……………………………………………………………..

netto:………………….. słownie: ………………………………………………………….…..

podatek VAT / w % …….. / ……………………………………………………………………

słownie .........................................................................................................................................

3. Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

4. Na wykonane i odebrane roboty udzielam/my gwarancji wynoszącej 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  w terminie do dnia ………………………………..

/ nieprzekraczalny termin wykonania robót 17 październik 2011r. /

6. Oświadczam /y, że: przyjmuję/ emy, 30-dniowy termin płatności faktury licząc od daty jej  otrzymania przez Zamawiającego,

7. Oświadczam /y, ,że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas określony w siwz .

8. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców *)

9. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach oraz miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

10. Wadium w kwocie .................. złotych zostało wniesione  w dniu ............................. w formie .......................................................................... .

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.

11. Numer konta, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu: ………………………………………………………….................................................................................................

(dotyczy wykonawcy wnoszącego wadium w pieniądzu)

12. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy w wysokości ............................................................................. zł.

słownie: ...........................................................................................................................................

w formie: .........................................................................................................................................

Numer konta Wykonawcy, na jakie Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po wykonaniu prac:

......................................................................................................................................................

13. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ………………………………………………………………………….…….……………....

14. Oferta zawiera następujące załączniki:

………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………..…….…..…………....

15. Na ............ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.................................., dnia ...................         ........................................................................

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika /

* zaznacz właściwe

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

………………………………

/ pieczątka Wykonawcy /

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.),

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”, niniejszym oświadczam/y/, że spełniam/y warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

……………………………., dnia …………….………….. 		.……………………………….…………

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika/

ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ

………………………………….

/ pieczęć Wykonawcy /

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek  ul. Sądecka 19.

Oświadczenie osoby fizycznej

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i2 Ustawy z dnia 29. 01. 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr113, poz. 759 z późn. zm. ) a w szczególności:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie,

- nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości,

- nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,

- wykazałem spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w siwz.

.................................., dnia .................             ........................................................................

/ podpis  wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ

………………………………….

/ pieczęć Wykonawcy /

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek  ul. Sądecka 19.

Oświadczenie składane przez osobę prawną

Oświadczam, że …………………………………………………………………………..….

/ oznaczenie wykonawcy /

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i2 Ustawy z dnia 29. 01. 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr113, poz. 759 z późn. zm. ) a w szczególności:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie,

- wobec ………..………………………..………... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,

/ oznaczenie wykonawcy /

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec

………………………………………………………………… / oznaczenie wykonawcy

jako podmiotu zbiorowego,

- nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,

- wykazała spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w siwz.

.................................., dnia .................             		........................................................................

/ podpis  wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ

………………………………….

/ pieczęć Wykonawcy /

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek  ul. Sądecka 19.

Oświadczenie składane przez spółkę jawną

Oświadczam, że …………………………………………………………………………..….

/ oznaczenie wykonawcy /

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i2 Ustawy z dnia 29. 01. 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr113, poz. 759 z późn. zm. ) a w szczególności:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie,

- wobec ………..………………………..………... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, /oznaczenie wykonawcy/

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec

……………………………………………………………., jako podmiotu zbiorowego,

/ oznaczenie wykonawcy /

- spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,

- spółka wykazała spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w siwz.

.................................., dnia .................             		........................................................................

/ podpis  wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 3D DO SIWZ

………………………………….

/ pieczęć Wykonawcy /

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek  ul. Sądecka 19.

Oświadczenie składane przez spółkę komandytową

Oświadczam, że ………………………………………………………………………..……………..….

/ oznaczenie wykonawcy /

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i2 Ustawy z dnia 29. 01. 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr113, poz. 759 z późn. zm. ) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie,

- wobec ………..………………………..………... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,

/ oznaczenie wykonawcy /

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec

…………………………………………………………………, jako podmiotu zbiorowego,

/ oznaczenie wykonawcy /

- spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,

- spółka wykazała spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w siwz.

.................................., dnia .................             		........................................................................

/ podpis  wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 3E DO SIWZ

………………………………….

/ pieczęć Wykonawcy /

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek  ul. Sądecka 19.

Oświadczenie składane przez spółkę partnerską

Oświadczam, że …………………………………………….……………….……………………………..….

/ oznaczenie wykonawcy /

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i2 Ustawy z dnia 29. 01. 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr113, poz. 759 z późn. zm. ) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie,

- wobec ………..……………………..…..………... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,

/ oznaczenie wykonawcy /

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- partnera/członka zarządu *) nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec

…………………………………………………………………, jako podmiotu zbiorowego,

/ oznaczenie wykonawcy /

- spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

- spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,

- spółka wykazała spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w siwz.

.................................., dnia .................             		........................................................................

/ podpis  wykonawcy /

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

...................................................

/ pieczęć Wykonawcy /

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY : .......................................................

......……………………………….

.......................................................

| Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania | Podmiot zlecający zamówienie | Wartość zamówienia bez podatku VAT | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

..............................., dnia .............................                                .....................................................................

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy lub

pełnomocnika/

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

...................................................

/ pieczęć Wykonawcy /

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam/-y, że osoba przewidziana na funkcję kierownika robót budowlanych:

1/ posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych / kierownika robót / stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2/ jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

3/ posiada co najmniej 2- letnią praktykę na budowie przy obiektach

zabytkowych nieruchomych,

............................ dnia ..................................       ....................................................................

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy lub

pełnomocnika/

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

...................................................

/ pieczęć Wykonawcy /

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ” Remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”,

WYCENA PRAC

Ja/My, niżej podpisany/i ..............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................

/ pełna nazwa wykonawcy/

przedstawiam/y następujące informacje.

| L.p | Element robót | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto |
| 1. | Remont dachu 185, 26m2 | …………….…………… …………………………. ...………………….…… | …………………………… …………………………… ………………………….... |
| 2. | Remont elewacji 46, 00m2 | ………………………….. ………………………….. ………………………….. | …………………………… …………………………… …………………………… |
| 3. | Wymiana instalacji odgromowej 42,40m | ………………………….. …………………………. ………………………….. | …………………………… …………………………… …………………………… |
| 4. | Pozostałe koszty, wymienić jakie: …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. | …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. | …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………. ……………………………. ……………………………. |
| Razem |  |  |  |

.........................., dnia …................. r.

…............................................................

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy lub

pełnomocnika/

ZAŁĄCZNIK  NR 7 DO SIWZ

...................................................

/ pieczęć Wykonawcy /

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ” Remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”,

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA DO

WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

Ja/My, niżej podpisany/i ..............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

przedstawiam/y następujące informacje.

PODWYKONAWCY

| L.p. | # Zakres zamówienia i czynności powierzone podwykonawcy |
| --- | --- |

..............................., dnia ........................

.....................................................

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy lub

pełnomocnika/

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

U M O W A  nr   ........../2011 / wzór /

o roboty budowlane na Remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”,

zawarta w dniu  .......................... 2011 r.  w Lubawce pomiędzy:

Gminą Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Tomasza Kulona        -  burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie:

2. Monika Stanek Gamoń            -  skarbnika Gminy

zwaną dalej “Zamawiającym”,

a

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................,

zarejestrowanym w  ......................................................................................

Nr REGON: ...........................................         NIP: .....................................

reprezentowanym przez:

1. ..................................................    -  ..................................................

2. ..................................................    -  ..................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.:„Remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”, na podstawie ustawy z 29. 01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie p.n. Remont zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 19”,

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności – wykonanie prac polegających na:

- remoncie dachu – krycie dachu gontami łupanymi pojedynczo, wykonanie i montaż obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych i inne,

- remoncie elewacji,

- wymianie instalacji odgromowej,

3. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w

dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót, opracowanych przez:

Zakład Usług Techniczno – Budowlanych „ MAK- TECH” s. c. A. Makaś

W. Wilk z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Słowackiego 9, oraz niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (SIWZ).

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i

uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy .................................. nr tel. ...................... posiadający uprawnienia budowlane

Nr ........................... wydane w dniu ................  przez ................................

§ 3

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców,

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed

jej zawarciem.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z

dalszym podwykonawcą.

4. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót

(podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem i  zakresem  robót ):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich

informacji dotyczących podwykonawców.

6. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust. 4

w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o

ile nie zmieni to warunków SIWZ.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron

§ 4

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2/ dokonanie odbioru końcowego.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ wywóz gruzu wraz z kosztami składowania i utylizacji,

2/ protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

3/ zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż. (w przypadku takiej potrzeby),

4/ uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy,

5/ opracowanie projektu organizacji ruchu zamiennego,

6/ oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie z gruzu budowlanego,

7/ naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic w przypadku ich zniszczenia,

8/ naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

9/ segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz,

10/ przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 5

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień …………….

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę protokolarnego

końcowego odbioru robót.

3. Zamawiający zastrzega sobie okres 7 dni na sprawdzenie przedłożonej przez

Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i rozpisanie odbioru końcowego.

4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot

umowy.

5. Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest wycena prac.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie

ryczałtowe  ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT)  ............................. zł.

(słownie: .................................................. złotych.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

V. Warunki płatności

§ 7

1  Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po zakończeniu i odebraniu

prac ,po przedłożeniu  Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz

podwykonawców o tym,  że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane

z wykonywanymi  robotami dotyczącymi danej inwestycji zostały  uregulowane.

2. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez

Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół

stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.

4. Załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę

i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy

wobec podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym

dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).

5. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust.1 i 4 wyklucza możliwość

zapłaty faktury i wstrzymuje bieg terminu płatności.

6. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia przekazania faktur Zamawiającemu.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek Nr

.................... ....................... prowadzony przez bank ...............................................

z wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy

wobec podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył

dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje

Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

8. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z

należności Wykonawcy.

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.

VI. Odpowiedzialność za wady

§ 9

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przez okres 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

............................. zł (słownie: .....................................................................)

w formie .........................................................................................................

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostało zdeponowane na rachunku

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze Oddział w Lubawce

nr: BS O/Lubawka 23-83950001-0100-0215-2003-0002.

Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych

wysokościach i terminach:

- 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji,

- 30 %  wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości.

VII. Kary umowne

§ 11

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

przedmiotu umowy na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,1 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie pierwszych 15 dni

kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,3 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

2) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w

okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot

umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

10 % wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych

z wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonane roboty budowlane.

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w

protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji Wykonawca

wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

7. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w

protokołach z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu służy prawo do

usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

IX. Postanowienia końcowe

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące

przepisy prawa.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu

okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.

3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd

dla siedziby Zamawiającego.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) wycena prac,

2) oferta Wykonawcy,

3) SIWZ

5. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                                     ...................................................

Wykonawca                                                                 Zamawiający