Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

Lubawka, 29.08.2012 r

BK.K.271.12.2012

Wykonawcy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 182321-2012 na realizację zamówienia

p.n.:” Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce – etap IV. Roboty

dachowe”

W dniu 28.08.2012 r., do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ zamówienia p.n.: „Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce – etap IV. Roboty dachowe”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych informuję:

Pytanie:

Czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie pokrycia dachowego zgodnie z technologią Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania w przyszłym roku?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon