BK.4.7021.1.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity  Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)

Zamawiający – Gmina Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

NIP 614-10-01-909; REGON: 230821339

Telefon/ faks (75) 7411590 /(75)7411262 , Lubawka@lubawka.net.pl

Zaprasza

Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia  pn: „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Lubawka i Chełmska Śląskiego”.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być złożona na druku stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania 
( Formularz ofertowy)w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na zamówienie pn: Utrzymanie zieleni na terenie miasta Lubawka i Chełmska Śląskiego UWAGA !! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.03.2013 r. godz.1500

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

W ofercie  należy podać jedną cenę brutto wraz z wszelkimi kosztami, w tym np. dojazd, paliwo, podatek VAT i inne.

Usługę należy wykonać przy wykorzystaniu własnego sprzętu i narzędzi, cena nie obejmuje sadzonek, odżywek , które będą dostarczone przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Harmonogram prac i czynności:

- Porządkowanie terenów zieleni na terenie Lubawki i Chełmska Śląskiego– zgrabianie, wywóz liści  i nieczystości z parków i skwerków i placów zabaw od 01.04.2013 r. – do 30.04.2013 r.;

- Przygotowanie  klombu  na rynku w Lubawce, uporządkowanie po zimie 
i przygotowanie do  nasadzania kwiatów – do 15.05.2013 r., podlewanie kwiatów;

- Uporządkowanie skwerków i gazonów na terenie miasta Lubawka i Chełmska Śląskiego do nasadzenia kwiatów – do 30.05.2013 r., podlewanie kwiatów;

- Porządkowanie terenów zieleni na terenie Lubawki i Chełmska Śląskiego– zgrabianie, wywóz liści  i nieczystości z parków i skwerków i placów zabaw od 01.10.2013 r. – do 31.10.2013 r.;

Pozostałe stałe czynności:

- Koszenie trawników i zgrabianie trawy minimum 2 raz w miesiącu wraz  
z zagospodarowaniem skoszonej trawy;

- Pielenie klombów i gazonów minimum 2 raz w miesiącu wraz 
z uporządkowaniem nieczystości;

- Przycinanie żywopłotów wraz z usunięciem nieczystości.

- Szczegółowy zakres prac objętych zapytaniem ofertowym przedstawia zał. nr 1 do niniejszego zapytania;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan roślin w okresie obowiązywania umowy.

III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

77 313 000-7 – usługi utrzymania parków;

77 314 100-5- usługi w zakresie trawników

IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r.

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 
        i sposobem oceny ofert:

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę

jedynie cenę, której waga wynosi 100%.

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco;

Cena najniższa oferty

---------------------------- x 100 = ……..punktów

Cena oferty ocenianej

VI. Wymagania dotyczące oferty:

1. Kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia,

przy pielęgnacji terenów zielonych,

2. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie,

3. Wycenę usług dla miasta Lubawka – według zał. nr 3 do zapytania  ofertowego,

4. Wycenę usług dla Chełmska Śląskiego – zał. nr 4 do zapytania ofertowego,

5. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiący zał. nr 5 do zapytania

ofertowego.

VII Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta w Lubawce Plac Wolności 1 –

pierwsze piętro pok. nr 10 –    do dnia  25 marca 2013 roku do  godziny 1400.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Urząd Miasta Lubawka Pl. Wolności 1 –

Sala posiedzeń pok. nr 1 ( parter) w dniu 25 marca 2013 r. o godzinie 1500.

Osoba ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest :

Insp. ds. dział. gosp. Anna Harasym tel. 757411590/wew.26.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1. Zawarcie umowy przez Zamawiającego  nastąpi w dniu następnym licząc po dniu

rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Burmistrz Miasta Lubawka

/ - / Tomasz Kulon

Lubawka 2013.03.15