Załącznik nr 5

/Wzór umowy/

U M O W A  nr   ........../……

#### o roboty budowlane

zawarta w dniu  ................................  w Lubawce pomiędzy:

Gminą Lubawka,   Plac Wolności 1,   58-420 Lubawka

reprezentowaną przez

Ewę Kocembę                              -  Burmistrza Miasta Lubawka

przy kontrasygnacie Monikę Stanek – Gamoń  -  Skarbnika

zwaną dalej “Zamawiającym”,

a

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................,

zarejestrowanym w  ......................................................................................

Nr REGON: ...........................................         NIP: .....................................

reprezentowanym przez:

1. ..................................................    -  ..................................................

2. ..................................................    -  ..................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”.

Po wyborze oferty w drodze upublicznionego zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia (umowy) są roboty budowlane  związane z  przebudową drogi  w Opawie - dz. nr: 320/1, 320/2, w km  0+000 – 0+113,5, zniszczonej w wyniku powodzi z czerwca 2013 r.

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

- wymianę istniejących przepustów na zjazdach (pokazanych na planie sytuacyjnym) na

nowe z rur PEHD DN400 i ścianek czołowych przepustów z granitu,

- umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi  – korytko  na długości 40mb,

- skarpowanie rowów,

- wykonanie nowego przyczółka istniejącego przepustu betonowego dn 800 z kamienna

granitowego łamanego gr. 50cm, na ławie betonowej,

- rozbiórkę płyt ażurowych w rowach wraz z korytami dł. 6,0m i ścianami betonowymi

na długości 6,5mb,

- umocnienie ścian rowu murkami z granitu oraz dna z płyt ażurowych,

- wykonanie ścieków powierzchniowych z kostki granitowej,

- wykonanie koryta pod odbudowywaną drogę wraz ze zjazdami,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie stabilizacji z dowiezieniem,

- wykonanie podbudowy pod drogę i zjazdy,

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej,

- regulacje istniejących skrzynek i zasuw.

3. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWOiR). Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i oświadcza, że nie znajduje przeszkód do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami w niej zawartymi. Wykonawca oświadcza, że dokumentację tę otrzymał.

5. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie objętych niniejszą umową robót budowlanych finansowane jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Państwa przekazanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na podstawie promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zawartej na jej podstawie umowy, w związku z czym – w celu niedopuszczenia do utraty całości lub części dofinansowania – termin wykonania robót nie może zostać przekroczony.

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz  z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wszelkie różnice lub rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a rozwiązaniami w STWiOR.

3) Przed rozpoczęciem robót na danym terenie Wykonawca zawiadomi skutecznie właścicieli nieruchomości na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego.

4) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo, na placu budowy, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

5) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do odbioru przez Inspektora nadzoru materiałów w chwili dostawy na plac budowy oraz po jego wbudowaniu. Inspektor nadzoru winien zatwierdzić przed wbudowaniem zgodność dostarczonych materiałów z parametrami w dokumentacji projektowej i STWiOR.

6) Niedozwolone jest stosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nie odpowiadających wymaganiom normatywnym i projektowym. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty, takie jak atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.

7) Wykonawca dostarczy materiał uzyskany  z rozbiórki a nadający się do wykorzystania przy innych robotach w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 3 km od placu budowy.

8) Wykonawca, po zakończeniu robót, zwróci Zamawiającemu oryginalną otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spięty operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:

a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,

b) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

c) rysunki z naniesionym zmianami, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji,

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

e) protokoły badań,

f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a

odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (oryginał i kopia) wymienionego operatu.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.

§ 2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót budowlanych .................................. nr tel. ...................... posiadający uprawnienia budowlane Nr ........................... wydane w dniu ................  przez ................................

II. Prawa i obowiązki stron

§ 3

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) dokonanie odbioru końcowego,

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do co najmniej trzech spotkań w siedzibie

Zamawiającego dotyczących realizacji umowy lub dodatkowo na uzasadniony wniosek

Wykonawcy.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

2) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż. (w przypadku takiej potrzeby);

3) wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane;

4) wykonywanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5) przedstawienie materiałów do akceptacji Inspektorowi nadzoru  przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem;

6) pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na terenie robót;

7) odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia i usuwaniu wad w okresie gwarancji;

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami;

9) ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących przedmiotem umowy osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności;

10) informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru lub wyznaczy termin odbioru, którego dochowanie przez Zamawiającego będzie niemożliwe, zobowiązany będzie na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość robót lub termin zakończenia robót;

12) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów;

13) prowadzenie robót w sposób nie stwarzającym zagrożenia dla osób postronnych;

14) po zakończeniu robót przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego, oczyszczenie i naprawę nawierzchni dróg przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz;

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych;

17) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników;

18) Podwykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w kwestiach związanych z realizacją zamówienia,

19) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 4

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień  ……………………………….  .

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu realizacji zamówienia (o gotowości do odbioru końcowego), zgodnie z ust. 5, i dołączenie do tego zawiadomienia operatu kolaudacyjnego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).

3. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przystąpi do czynności odbioru końcowego. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy podczas każdego odbioru robót albo odmowy podpisania protokołu odbioru każdej części robót (w tym robót zanikowych), treść protokołu odbioru ustalona przez Zamawiającego jest dla Stron wiążąca i warunkuje podjęcie dalszych, odpowiednich czynności przewidzianych niniejszą umową.

4. Zamawiający wyraża zgodę na wcześniejszy odbiór robót, niż to określono w ust. 1.

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany zgodnie z warunkami określonymi w § 1 i § 3 przedmiot umowy.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru (w tym robót zanikowych) zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Do odbioru robót naprawczych stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 ust. 2 pkt 10, § 4 ust. 2, § 4 ust. 3.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy (wynagrodzenie umowne). Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT)  ............................. zł.  (słownie: .................................................. złotych).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty wynikające m.in. z:

a) organizacji zaplecza i placu budowy.

b) kosztów podłączenia mediów i ich zużycia (woda, energia elektryczna), opłat za segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

c) przepisów BHP i p.poż.,

d) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, i in.

e) projektu organizacji ruchu zamiennego,

f) oczyszczenia nawierzchni dróg przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzonymi robotami, a szczególnie z ziemi i błota,

g) naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

h) obsługi geodezyjnej,

i) wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej.

V. Warunki płatności

§ 6

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie jedna faktura za wykonany zakres rzeczowy całego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia nastąpi po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5, oraz - jeżeli taka sytuacja zaistnieje - po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań majątkowych związanych z wykonywanym przedmiotem umowy.

3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek Nr

.................... ....................... prowadzony przez bank ............................................... W razie ujawnienia się okoliczności braku uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia wobec podwykonawców, Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenia pomniejszone o należne podwykonawcom kwoty wynagrodzenia i wynagrodzenie w tej części przekaże bezpośrednio podwykonawcom.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP,  REGON i telefonu.

VI. Odpowiedzialność za wady

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przez 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze robót w terminie wzajemnie ustalonym i zapisanym w protokole przeglądu gwarancyjnego. W przypadku braku możliwości wspólnego ustalenia terminu, wiążący dla Wykonawcy będzie termin ustalony przez Zamawiającego.

3. Do czynności usunięcia wad i usterek robót odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 4.

VII. Kary umowne

§ 9

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź jej części, w wysokości:

a) 0,3 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki;

b) 0,4 % wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki;

c)  0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki ponad okres wskazany w lit. c;

2) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze robót ulegających zakryciu - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych wymienionych w ust. 2, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub przekroczenia terminu, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki lub przekroczenia terminu – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki lub przekroczenia terminu – odpowiednio w każdym z tych dni.

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w  protokołach z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

7. Za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy z powodu zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i jeżeli w związku z tym Zamawiający będzie zobowiązany zwrócić  całość lub część dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą zwróconej (w całości lub części) kwocie dofinansowania.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w protokolarnym przekazaniu terenu budowy,

2) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru końcowego zamówienia, w wysokościach:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

VIII. Odstąpienie od umowy

( 10

Oprócz wypadków wymienionych w innych postanowieniach umowy oraz wprost w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu któregoś z niżej wskazanych zdarzeń, a więc jeżeli:

1.1.   zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.2.   zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

1.3. 	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie,

1.4.	gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.5. 	Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgody z przepisami prawa oraz wymaganiami  Zamawiającego określonymi w umowie.

1.6.	Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w tym przepisie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku zapłaty faktury w terminie i mimo dodatkowego wezwania, nie dokonał zapłaty w ciągu kolejnych 30 dni.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

4.1. 	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

4.2.	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4.3.	w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.2., Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według staniu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę - jeżeli stan robót będzie uzasadniał zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia;

4.4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

4.5.	W przypadkach wskazanych w ust. 4.3. i 4.4. odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 4.

IX. Zmiana umowy

§ 11

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków  zawartej umowy w następujących okolicznościach:

1. Zmiana umowy jest nieistotna i nie dotyczy treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiana nieistotna rozumiana jest w ten sposób, że wiedza o jej wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania.

2. Zmiana umowy jest istotna w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod następującymi warunkami:

a) zmiana umowy wywołana została przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, oraz:

- nie powoduje zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

- nie powoduje zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu jak też nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu;

b) występuje zgodna wola stron umowy na jej wprowadzenie.

3. Przed dokonaniem zmiany zawartej umowy Zamawiający dokona oceny istotności zmiany w odniesieniu do realiów danego przypadku, uwzględniając konieczność zachowania podstawowych zasad procedur udzielania zamówień, tj:

- zasady uczciwej konkurencji,

- zasady równego traktowania wykonawców,

- zasady przejrzystości;

4.  Szczegółowy zakres dopuszczalnych zmian i warunki ich wprowadzenia do umowy są następujące:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających prowadzenie robót na które żadna ze stron umowy nie miała żadnego wpływu np. powódź czy inne nieprzewidywalne okoliczności, jak również ujawnienie się na placu budowy urządzeń sieci nie ujętych w dokumentacji geodezyjnej.

# IX. Postanowienia końcowe

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy,

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

- załącznik nr 3 – Projekt budowlany,

- załącznik nr 4 – STWiORB.

4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

.................................................                                     ...................................................

Wykonawca                                                                 Zamawiający