Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

IGKiP.3.271.2.2016							Lubawka, 20.06.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.: „Przebudowa drogi

dojazdowej do gruntów rolnych w Lubawce dz. nr 196, 628/158 i 209 obr. II”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubawce dz. nr 196, 628/158 i 209 obr.II”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z  późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie:

1) Czy Zamawiający pomylił się przy podawaniu terminu zakończenia robót tj. 20.07.2016 roku lub czy jest możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania.

Odpowiedz:

Ad.1) Zamawiający informuje, że:

- nie pomylił się przy podawaniu terminu zakończenia robót – wymagany termin zakończenia

robót to 20.07.2016 r.,

- niema możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania za wyjątkiem warunków

określonych w SIWZ w   rozdziale IX. Zmiana umowy.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba