IGKiP.3.271.32.2017

# Z A P Y T A N I E         O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (0-75) 74 11 588, 592, fax (0-75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n.:

"Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

szczegółowych – rów R-Z1 w m. Bukówka”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty  polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji szczegółowej – rów R-Z1 (dz. nr 431/3)  w miejscowości Bukówka o długości 400m.

Zakres prac obejmuje:

- wycinkę krzaków,

-  karczowanie pni,

-  odmulenie rowu wraz ze skarpowaniem skarp i rozplantowaniem urobku,

-  oczyszczenie przepustów,

-  wykonanie ścianek czołowych przepustów,

-  wykonanie umocnień rowu kostką kamienną na wlotach i wylotach przepustów.

Szczegółowy zakres prac został określony w   przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny w taki sposób, aby Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny ustalić końcową cenę zawierającą podatek VAT. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową wykonania całości zadania.

Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia  należy wykonać w terminie do dnia 10 października 2017r.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę, której waga wynosi 100 %.

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Cena najniższej oferty

---------------------------  x  100 = …… punktów

cena oferty ocenianej

Umowa:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – Wzór umowy należy parafować i dołączyć do oferty.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, nr pokoju 8 (Biuro Obsługi Interesanta – parter) - nie później niż do godziny 1000  w  dniu  14 września  2017 r.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 3.

Oferty zostaną otwarte w dniu 14 września 2017 r. o godz. 1015 w pokoju nr 14 (I piętro – sala posiedzeń).

Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia kopert.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Stanisław Wójcik tel. 516 322 338, pokój nr 3 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Burmistrz Miasta Lubawka

Lubawka, 04.09.2017 r.			                               /-/ Ewa Kocemba

Załącznik nr 2

IGKiP.3.271.32.2017

U M O W A  nr  ……../2017

zawarta w dniu ……………………… 2017 roku w Lubawce.

pomiędzy:

Gminą Lubawka,   z  siedzibą  w  Lubawce,  Plac Wolności 1,  58-420  Lubawka

NIP: 614-10-01-909 REGON: 230821339 w imieniu, której działa:

mgr Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubawka mgr Moniki Stanek-Gamoń

-zwana dalej "Zamawiającym"

a

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................,

zarejestrowanym w  ......................................................................................

Nr REGON: ...........................................         NIP: .....................................

reprezentowanym przez:

1. ..................................................    -  ..................................................

2. ..................................................    -  ..................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżące utrzymaniu urządzeń melioracji szczegółowej – rów R-Z1 (dz. nr 431/3)  w miejscowości Bukówka o długości 400m.

Zakres prac obejmuje:

- wycinkę krzaków,

-  karczowanie pni,

-  odmulenie rowu wraz ze skarpowaniem skarp i rozplantowaniem urobku,

-  oczyszczenie przepustów,

-  wykonanie ścianek czołowych przepustów,

-  wykonanie umocnień rowu kostka kamienna na wlotach i wylotach przepustów.

Szczegółowy zakres prac został określony w   kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik do umowy.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 10 października 2017 r.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem

Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

§ 4.

1.Strony postanawiają, że miejscem odbioru wykonanej pracy jest teren robót.

2.Strony postanawiają, że potwierdzenie przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego

przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru robót podpisanym przez strony.

§ 5.

Strony postanawiają, że protokół odbioru robót, wymieniony w § 4 ust.2 stanowi podstawę zafakturowania, wynagrodzenia Wykonawcy za przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 6.

Wykonawca udziela 36-cio miesięcznej gwarancji za przekazany przedmiot umowy licząc

od dnia protokolarnego odbioru robót.

§ 7.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy

Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł brutto (słownie: …………………………….).

2.Należność za  wykonany  przedmiot  umowy  Zamawiający  zobowiązuje się uiścić na  rzecz

Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

§ 8.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:

1.Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego

w § 7 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

2.Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy przekazanego Zamawiającemu w wysokości

3 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc

od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, jako terminu usunięcia wad.

§ 9.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO w związku z tym zamówienie nie podlega procedurom prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 pkt 8.

§10.

Strony   postanawiają,  że   w   przypadku  zwłoki   Zamawiającego  z  zapłatą   wynagrodzenia

Wykonawca jest uprawniony naliczyć ustawowe odsetki, a Zamawiający jest zobowiązany do ich zapłacenia.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA:				ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

IGKiP.3.271.32.2017

#### Formularz oferty

Pieczątka Wykonawcy

nazwa, adres

...........................................

...........................................

tel. ................ fax. ..............

O F E R T A

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

nazwa i adres Zamawiającego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe p.n.: "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-Z1 w m. Bukówka”

w zakresie określonym w zapytaniu, niniejszym składam/y swoją ofertę.

1. Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................

............................................................................................................................

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę umowną brutto:  .........................zł

(słownie: ........................................................złotych)

3. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy  do  10 października 2017 roku.

4. Oświadczam/y, że  udzielimy gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy

od dnia protokolarnego ich odbioru.

Wymagane załączniki do oferty:

- Umowa (parafowana)

- Kosztorys ofertowy

......................, dnia .................. r.

.........................................................................

(pieczęć i podpis/y Wykonawcy)