IGKiP.K.271.5.2018

# Z A P Y T A N I E         O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (0-75) 74 11 588     fax (0-75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na  roboty budowlane pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania części korytarza na pomieszczenie biurowe oraz przebudowa sali lekcyjnej na I piętrze w Szkole Podstawowej w Miszkowicach”

w ramach  zadania p.n.:

"Modernizacja budynku SP Miszkowice”

Lubawka, 09.07.2018 r. 					Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania części korytarza na pomieszczenie biurowe oraz przebudowę sali lekcyjnej na pierwszym piętrze SP w Miszkowicach w celu wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych dla oddziału ósmej klasy, w związku z wdrożoną reformą oświatową.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Branża architektoniczno konstrukcyjne:

-roboty przygotowawczo rozbiórkowe,

-nadproża, przemurowania, tynkowania,

-ściany działowe,

-podłogi, malowanie i stolarka drzwiowa.

2. Branża elektryczno - teletechniczna:

-instalacja oświetleniowa,

-instalacja oświetlenia awaryjnego,

-instalacja gniazd wtykowych,

-instalacja komputerowa

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie budowlanym + wykonawczym +STWiOR (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)  oraz przedmiarach robót (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru (STWiOR), przedmiarem robót, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, a więc projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiar robót, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę nr 217/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny w taki sposób, aby Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny ustalić końcową cenę zawierającą podatek VAT. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową wykonania całości zadania.

Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia  należy wykonać w terminie do dnia 25 sierpnia 2018 r.

Okres gwarancji:

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-ce.

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

Kserokopię uprawnień budowlanych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana, elektryczna).

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę cenę, której waga wynosi 60 %, termin wykonania, którego waga wynosi 30%, gwarancję, której waga wynosi 10%

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Kryterium nr 1. Cena:

Cena najniższej oferty

A=   ---------------------------  x  60 = …… punktów

Cena oferty ocenianej

Kryterium nr 2. Okres realizacji:

Okres realizacji w ofercie z najkrótszym okresem realizacji*

B =  ------------------------------------------------------------------------------  x 30 = ……… punktów

Okres realizacji oferty ocenianej*

* liczony w dniach od terminu składania ofert

Kryterium nr 3. Okres gwarancji:

Okres gwarancji oferty ocenianej**

C =  -----------------------------------------------------------------------------------   x 10 = ……… punktów

Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji**

** liczony w miesiącach

Umowa:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania – Wzór umowy należy parafować i dołączyć do oferty.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, nr pokoju 1 (Biuro Obsługi Interesanta – parter) - nie później niż do godziny 1000  w  dniu 16 lipca 2018 r., z adnotacją „nie otwierać przed 16 lipca 2018 r., godz. 1015 – bez nazwy i pieczątki Wykonawcy” lub przesłać na adres poczty elektronicznej Gminy Lubawka lubawka@lubawka.eu

Wzór oferty stanowi załącznik nr 4.

Oferty zostaną otwarte w dniu16 lipca 2018 r. o godz. 1015 w pokoju nr 14 (I piętro – sala posiedzeń).

Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia kopert.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami –Bartosz Szalanda tel. 516 322 378, Stanisław Wójcik  tel. 516 322 338, pokój nr 6 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Wykaz załączników:

- Projekt budowlany + wykonawczy + STWiOR

- Przedmiar robót

- Wzór umowy

- Wzór formularza

- Klauzula informacyjna

- Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 3

IGKiP.K.271.5.2018

U M O W A  nr   ........../……

#### o roboty budowlane

zawarta w dniu  ................................  w Lubawce pomiędzy:

Gminą Lubawka,   Plac Wolności 1,   58-420 Lubawka

reprezentowaną przez:

1. Ewa Kocemba                          -  Burmistrz Miasta

2. Monika Stanek – Gamoń         -  Skarbnik Gminy

zwaną dalej “Zamawiającym”,

a

firmą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1.  ……………………………………………….  -…………………………………………………………….

Zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym  na  roboty budowlane pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części korytarza na pomieszczenie biurowe oraz przebudowa Sali lekcyjnej na I piętrze w Szkole Podstawowej w Miszkowicach” w ramach  zadania p.n.: "Modernizacja budynku SP Miszkowice”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane związane ze zmiana sposobu użytkowania części korytarza na pomieszczenie biurowe oraz przebudowę sali lekcyjnej na pierwszym piętrze SP w Miszkowicach w celu wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych dla oddziału ósmej klasy, w związku z wdrożoną reformą oświatową.

1.1. Zakres prac obejmuje:

1)Branża architektoniczno konstrukcyjne:

-roboty przygotowawczo rozbiórkowe,

-nadproża, przemurowania, tynkowania,

-ściany działowe,

-podłogi, malowanie i stolarka drzwiowa.

2)Branża elektryczno - teletechniczna:

-instalacja oświetleniowa,

-instalacja oświetlenia awaryjnego,

-instalacja gniazd wtykowych,

-instalacja komputerowa

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, które stanowią integralną część umowy.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru (STWiOR), obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szczegółowe wymagania sprzętowe dla Wykonawcy, parametry techniczne obiektu, instrukcje montażu i wszystkie inne wymagania związane z realizacją zamówienia szczegółowo opisane zostały w w/w dokumentach.

2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wszelkie różnice lub rozbieżności pomiędzy dokumentacją budowlaną a rozwiązaniami w STWiOR, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności z tytułu realizacji robót niezgodnie z Umową,

3) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, składowane tymczasowo na placu budowy materiały do czasu ich wbudowania, oraz udostępni je do kontroli przez Inspektora nadzoru.

4) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji budowlanej i STWiOR. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do odbioru przez Inspektora nadzoru materiałów w chwili dostawy na plac budowy oraz po jego wbudowaniu. Inspektor nadzoru winien zatwierdzić przed wbudowaniem zgodność dostarczonych materiałów z parametrami w dokumentacji projektowej i STWiOR.

5) Niedozwolone jest stosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nie odpowiadających wymaganiom normatywnym i projektowym. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty, takie jak atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.

6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

7) Wykonawca, po zakończeniu robót, zwróci Zamawiającemu oryginalną otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:

a) oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,

b) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itd. na wbudowane materiały,

c) rysunki z naniesionym zmianami, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji,

d) protokoły badań powstałej instalacji,

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a

odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (oryginał i kopia) wymienionego operatu.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.

II. Prawa i obowiązki stron

§ 2

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) dokonanie odbioru końcowego.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

2) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż. (w przypadku takiej potrzeby);

3) wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane;

4) wykonywanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

5) okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych każdego używanego na budowie wyrobu;

6) przedstawienie materiałów do akceptacji Inspektorowi nadzoru na co najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem;

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na terenie robót;

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia i usuwaniu wad w okresie gwarancji;

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami;

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących przedmiotem umowy osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności;

11) informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany będzie na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość robót lub termin zakończenia robót;

13) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów;

14) prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych;

15) po zakończeniu robót przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego, oczyszczenie i naprawa nawierzchni ulic i chodników przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz;

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych;

17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za roboty wykonywane przez podwykonawców – zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników;

18) współpracowanie z Zamawiającym w kwestiach związanych z realizacją zamówienia;

19) Posiadanie zawartej na okres wykonywania robót umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której mieści się przedmiot robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.

20) Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji pisemnej umowy, na mocy której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiegokolwiek zakresu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, z dokładnym oznaczeniem zakresu powierzanych robót i wysokości wynagrodzenia. Jeżeli podwykonawca będzie zamierzał powierzyć prace dalszym podwykonawcom, na Wykonawcy ciąży obowiązek zobowiązania tych podwykonawców do przedstawienia mu tych umów, które będą zawierały co najmniej ten sam zakres treści, co umowy wskazane w zdaniu poprzednim, a następnie przedstawienie tych umów Zamawiającemu w celu ich akceptacji. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zawierają postanowienia § 12 umowy.

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 3

1. Wymagany termin realizacji zamówienia to:  ……………………………..( nieprzekraczalny termin 25 sierpnia 2018 roku).

2. Za termin realizacji zamówienia uważa się termin pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 1 i § 2 umowy) wraz ze złożeniem operatu kolaudacyjnego o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 umowy.

3. Zamawiający w terminie do 7 dni przystąpi do czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie Harmonogramem rzeczowo -czasowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

5. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Wykonawcy podczas odbioru robót - przez co należy rozumieć tak odbiór końcowy, jak i odbiór robót zanikających - sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego protokół odbioru stanowił będzie wyłączną podstawę do podjęcia dalszych przewidzianych umową i odpowiednimi przepisami prawa czynności.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe  ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT)  ……………………………………………….  (słownie: …………………………………………………).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz koszty wynikające m.in. z:

a) organizacji zaplecza i placu budowy,

b) kosztów podłączenia mediów i ich zużycia (woda, energia elektryczna), opłat za segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.),

c) przepisów BHP i p.poż.,

d) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, i in.

e) uzyskania zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy, w tym koszty za  odtworzenie nawierzchni, naprawy, itp.,

f) projektu organizacji ruchu zamiennego (w przypadku potrzeby),

g) oczyszczenia nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzonymi robotami, a szczególnie z ziemi i błota,

h) naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

i) naprawy zniszczonych dróg,

j) wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej.

3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, w następujących okolicznościach:

-  przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszej umowy,

- dopuszczonych na podstawie zapisów art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wykonawca zastosuje właściwą stawkę VAT do robót wykonywanych po dacie wprowadzenia zmiany.

V. Warunki płatności

§ 5

1. Podstawą zapłaty będzie jedna faktura częściowa i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – czasowo – finansowym, po zakończeniu i protokolarnym odbiorze danego elementu robót.

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych i którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami zostały uregulowane. Wraz z oświadczeniami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zapłaty wynagrodzenia w/w Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego i spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek Nr ………………… prowadzony przez  …………………………………………….. .

z wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek Podwykonawców.

5. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

9. Konieczność kilkukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, pod rygorem nieważności, informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja i płatności dokonane przez Zamawiającego zgodnie z dotychczasowymi danymi Wykonawcy uznane będą za dokonane skutecznie.

VI. Odpowiedzialność za wady

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przez ……………………………. miesięcy . Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze robót w terminie wzajemnie ustalonym i zapisanym w protokole przeglądu gwarancyjnego.

3. Okres gwarancji przedłuża się o okres usuwania wad i usterek, a w przypadku konieczności usunięcia wad i usterek dotyczących podstawowych elementów robót (elementów konstrukcyjnych), okres gwarancji biegnie na nowo od dnia usunięcia wad i usterek.

4. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

VII. Kary umowne

§ 8

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na niżej opisanych zasadach. Podstawą odniesienia wysokości kar umownych jest kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 4 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź jej części, w wysokości:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki;

b) 0,6 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki;

c)  0,7 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

2) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek;

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;

6) nie przedłożenia do akceptacji projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek;

7) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek;

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek,

9) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności wskazanych w § 10 ust. 1, pkt 1.3. – 1.5. – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w  protokołach z przeglądu w okresie gwarancji, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe protokolarne przekazanie terenu budowy oraz

2) za przekroczenie terminu przystąpienia do czynności odbioru końcowego zamówienia, w wysokościach:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonane roboty budowlane.

9. Za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia z powodu zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i jeżeli w związku z tym Zamawiający będzie zobowiązany zwrócić całość lub część dofinansowania pozyskanego na realizację niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą zwróconej kwocie dofinansowania.

10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio, jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić całość lub część dofinansowania pozyskanego na realizację niniejszej umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. Odstąpienie od umowy

( 9

- Oprócz wypadków wymienionych w innych postanowieniach umowy oraz wprost w treści Kodeksu Cywilnego lub ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy – w terminie 10 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu któregoś z niżej wskazanych zdarzeń, a więc jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

  - zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn ponad termin 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie lub łącznie (suma wszystkich przerw) wynosi dłużej niż 1 miesiąc,

  - gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgody z przepisami prawa oraz wymaganiami  Zamawiającego określonymi w umowie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

3.1. 	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

3.2.	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3.3.	w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.2., Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według staniu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę - jeżeli stan robót będzie uzasadniał zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia;

3.4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

3.5.	W przypadkach wskazanych w ust. 3.3. i 3.4. odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 3.

IX. Zmiana umowy

§ 10

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy.

2.  Szczegółowy zakres dopuszczalnych zmian i warunki ich wprowadzenia do umowy są następujące:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających prowadzenie robót na które żadna ze stron umowy nie miała żadnego wpływu np. powódź czy inne nieprzewidywalne okoliczności,

- zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wykonawca zastosuje właściwą stawkę VAT do robót wykonywanych po dacie wprowadzenia zmiany,

- wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej podstawę skonstruowania przez Wykonawcę oferty – w szczególności w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, i związana z tym konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inne zmiany do umowy mogą być wprowadzone na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 tej ustawy.

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# IX. Podwykonawcy

§ 11

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

2. Każdorazowe zawarcie z Podwykonawcą umowy na wykonanie robót budowlanych objętych udzielonym zamówieniem publicznym realizowanym w ramach umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:

a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy t.j. projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych w projekcie umowy;

b) Zamawiający, w formie pisemnej odmówi wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy lub na piśmie zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli umowa:

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

- przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

3. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane zawierała w szczególności:

a) planowaną datę zawarcia umowy,

b) szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową,

c) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robót,

d) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę, przy czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminów określonych w umowie zawartej z Wykonawcą,

f) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

4. W przypadku postanowień przedstawionych projektów umów o podwykonawstwo niezgodnych z postanowieniami § 12 ust. 3 Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 7 dni do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw w terminie 7 dni w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punkcie 4. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych uważa się za jej akceptację.

7. Obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczy umów, których przedmiotem są:

a) umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego,

b) usługi: ochrony placu budowy, wynajmu sprzętu i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty obsługi geodezyjnej i inne koszty ogólne budowy, których wartość każdej z osobna nie przekracza 30.000 zł brutto,

c) dostawy: związane z utrzymaniem placu budowy, dotyczące personelu Wykonawcy lub personelu podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 30.000 zł brutto.

8. Za działania Podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za działania własne.

9. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

10. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 12 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

11. Do wszelkich zmian umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się procedurę określoną jak dla tych umów.

12. Do wszelkich umów zawieranych między Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane a dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy.

13. W razie zaniedbania określonych w ust. 1-12 obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający zwolniony będzie od obowiązku wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

# X. Postanowienia końcowe

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

5. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z

których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

.................................................                                        ...................................................

Wykonawca                                                                 Zamawiający

Załącznik nr 4

IGKiP.K.271.5.2018

#### Formularz oferty

Pieczątka Wykonawcy

nazwa, adres

...........................................

...........................................

tel. ................ fax. ..............

O F E R T A

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

nazwa i adres Zamawiającego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe p.n.:

„Zmiana sposobu użytkowania części korytarza na pomieszczenie biurowe oraz przebudowa sali lekcyjnej na I piętrze w Szkole Podstawowej w Miszkowicach”

w ramach  zadania p.n.:

"Modernizacja budynku SP Miszkowice”

w zakresie określonym w zapytaniu, niniejszym składam/y swoją ofertę.

1. Nazwa i adres Wykonawcy: .....................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę umowną brutto:  ...........................................zł

(słownie: ........................................................złotych).

3. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy  do  ……………………………………………….

(nieprzekraczalny termin to  25 sierpnia 2018 roku).

4.Udzielamy ……….. m-cy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (minimalny okres

gwarancji wynosi 36 m-cy).

Wymagane załączniki do oferty:

- Umowa (parafowana)

- Kosztorys ofertowy

- Kserokopia uprawnień kierownika budowy

- Podpisana Klauzula RODO (załączona do niniejszej oferty)

......................, dnia .................. r.

.........................................................................

(pieczęć i podpis/y Wykonawcy)

Załącznik nr 5

IGKiP.K.271.5.2018

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka
z siedzibą w Lubawce, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

- W Urzędzie Miasta Lubawka został powołany inspektor danych osobowych Pan Paweł Mazur i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail mazur.pawel@lubawka.eu  telefon 516 320 281.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań; własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1875)

- Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt)

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych,

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

- żądania usunięcia danych, gdy:

    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

- ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………………………

(podpis)