IGKiP.4.041.7.2018

# Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości do 30 000 euro

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. 75 74 11 588, fax 75 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na zamówienia p.n.:

„Zagospodarowanie terenu placu przy dziennym
 domu pobytu Senior+ w Bukówce 50B”

realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu placu przy dziennym domu pobytu Senior+ w Bukówce poprzez utwardzenie placu oraz wykonanie rekreacyjnej przestrzeni zielonej.

Zakres prac obejmuje:

- geodezyjną obsługę budowy,

-roboty ziemne,

-wykonanie przepustów,

-umocnienie skarp i dna rowu,

-odtworzenie (renowacja) rowu odwadniającego,

-wykonanie krawężników i obrzeży,

-profilowanie i zagęszczenie podłoża,

-wykonanie podbudowy na jezdni i zjazdach,

-wykonanie nawierzchni zjeździ i zjazdów,

-wykonanie i montaż wypustu deszczowego,

-wykonanie trawników parkowych.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 2) oraz z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP 
i p.poż.

2. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny w taki sposób, aby Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny ustalić końcową cenę zawierającą podatek VAT. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową wykonania całości zadania.

Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.

3. Gwarancja:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji wynoszącej 24 miesiące.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 19 października 2018 r.

Miejsce wykonania: Plac przy dziennym domu pobytu Senior+ w Bukówce 50B.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, będzie kierował się kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent. Są to:

Kryterium 1:    Cena 		         -  60 %

Kryterium 2:    Okres realizacji       -  20 %

Kryterium 3:    Okres gwarancji     -  20 %.

Ofertą wygrywającą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie w trzech kryteriach oceny ofert (A+B +C).

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Kryterium nr 1. Cena:

Cena najniższej oferty

A =   ----------------------------------   x  60 =    ………  punktów

cena oferty ocenianej

Kryterium nr 2. Okres realizacji:

Okres realizacji w ofercie z najkrótszym okresem realizacji*

B =  ------------------------------------------------------------------------------  x 20 = ……… punktów

Okres realizacji oferty ocenianej*

* liczony w dniach od terminu składania ofert

Kryterium nr 3. Okres gwarancji:

Okres gwarancji oferty ocenianej**

C =  -----------------------------------------------------------------------------------   x 20 = ……… punktów

Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji**

** liczony w miesiącach

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Umowa:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania – Wzór umowy należy parafować i dołączyć do oferty.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka, nr pokoju 1 (Biuro obsługi interesanta – parter) - nie później niż do godziny  1000   21 września 2018 r.

Oferty należy składać: pisemnie.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Alfred Michno

Tel. 516 322 677, pokój nr 4 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące dokumenty:

- Wzór oferty – zał. 1,

- Dokumentacja projektowa- zał. 2,

- Przedmiar robót- zał. 3,

- Wzór umowy- zał. 4,

- Klauzula informacyjna zał. 5.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

Lubawka, 2018.09.07

Załącznik nr 1

Formularz oferty

Pieczątka Wykonawcy

nazwa, adres

...........................................

...........................................

tel. ................ fax. .............

O F E R T A

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

nazwa i adres Zamawiającego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie prac p.n.: „Zagospodarowanie terenu placu przy dziennym domu pobytu Senior+ w Bukówce 50B” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

w zapytaniu, niniejszym składam/y swoją ofertę.

1. Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................

............................................................................................................................

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę umowną brutto:  .........................zł

(słownie: ........................................................złotych)

w tym:

wartość netto: ………………………………………………………………………………………………….

(słownie: ………………………………………………………………………………………..złotych)

Podatek VAT (……….%) ………………………………………………………………………………………

(słownie: ………………………………………………………………………………………..złotych)

3. Składamy/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

5. Oświadczam/y, że na niniejszy przedmiot zamówienia udzielimy …….. miesięcy gwarancji.

/minimum 24 miesięcy/.

6. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy  do ………………………………………………..  /nieprzekraczalny termin  to 19 października 2018 roku/.

7. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.*

8. Zamówienie wykonamy sam/i z udziałem podwykonawców.*

9. Inne informacje dotyczące zamówienia:

………………………………………………………………………………………………

......................, dnia .................. r.

......................................................................... *Zaznaczyć właściwe

(pieczęć i podpis/y Wykonawcy)

Załącznik nr 4

# Umowa nr ..... /2018

# zawarta w dniu ………………. 2018 roku w Lubawce

pomiędzy:

Gminą Lubawka,   z  siedzibą  w  Lubawce,  Plac Wolności 1,  58-420  Lubawka

NIP: 614-10-01-909 REGON: 230821339 w imieniu, której działa:

mgr Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubawka mgr Moniki Stanek-Gamoń

# -zwana dalej "Zleceniodawcą"

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres firmy)

reprezentowaną przez:

- ……………………………………………				- Właściciela

zwaną dalej "Wykonawcą"

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO i w związku z tym zamówienie nie podlega procedurom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie terenu placu przy dziennym domu pobytu Senior+ w Bukówce 50B”  realizowanych w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Zakres zamówienia obejmuje:

- geodezyjną obsługę budowy,

-roboty ziemne,

-wykonanie przepustów,

-umocnienie skarp i dna rowu,

-odtworzenie (renowacja) rowu odwadniającego,

-wykonanie krawężników i obrzeży,

-profilowanie i zagęszczenie podłoża,

-wykonanie podbudowy na jezdni i zjazdach,

-wykonanie nawierzchni zjeździ i zjazdów,

-wykonanie i montaż wypustu deszczowego,

-wykonanie trawników parkowych.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem umowy, określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik  do niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Strony ustalają termin zakończenie prac dnia ……………………………………..  2018 r.

- Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:
1) 	okoliczności, których nie można było przewidzieć;

- z powodu działania siły wyższej.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wartość wynagrodzenia za zadanie strony ustalają w formie ryczałtu na kwotę brutto ………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Kwota określona w punkcie 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie należy ponieść, aby zrealizować cały zakres robót. Obejmuje m.in.:  koszty robocizny, wszystkich użytych materiałów, narzędzi, sprzętu, transportu, przygotowania oraz należytego zabezpieczenia i oznakowania, z punktu widzenia BHP miejsca robót, a także jego uporządkowania po zakończeniu prac.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT.

- Wynagrodzenie, o  którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robót wynikłych podczas prowadzenia prac. Wynagrodzenie będzie określone wówczas kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu stawek określonych w kosztorysie ofertowym.

§ 4

Podwykonawstwo

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (dalej: „Umowa z Podwykonawcą) dotyczącej wykonania jakichkolwiek prac wskazanych 
w Umowie wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Inwestora.

- Jeśli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przed zawarciem Umowy z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Inwestorowi wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Inwestorowi przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 5

Warunki realizacji robót

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy,  należytą starannością, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich normach.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane do realizacji przedmioty umowy materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz należytego, dokładnego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót przed osobami trzecimi, podczas, jak i po zakończeniu prac, przez cały okres trwania robót.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

- Protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce plac robót.

- Dokonać odbioru robót.

- Zapłacić umowne wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w określonym w niej terminie.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się:

Zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy;

- W trakcie całego okresu trwania robót pilnie przestrzegać zasad BHP.

- Dopilnować, aby wszystkie wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy osoby, posiadały odpowiednie kwalifikacje i  przeszkolenia;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby naruszone z jego winy;

- Wykonawca zobowiązany jest tymczasowo ogrodzić, właściwie zabezpieczyć i oznakować miejsce wykonywania robót.

- Zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac, gotowość przystąpienia do ich protokolarnego odbioru i wziąć w tym odbiorze udział;

- Najpóźniej w dniu komisyjnego, protokolarnego odbioru robót przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację, uwzględniającą zakres i sposób wykonanych prac, użytych w ich trakcie materiałów, ich jakości i posiadanych gwarancji oraz atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego;

- Uporządkować i zlikwidować zabezpieczenia w miejscu robót.

§ 8

Warunki dokonania rozliczeń

- Strony ustalają, że komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

- Warunkiem niezbędnym do końcowego odbioru będzie zakończenie realizacji całego zamówienia oraz przedłożenie przez Wykonawcę informacji, o których mowa § 7.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Na jego podstawie sporządzony zostaje stosowny protokół. W razie nieobecności Wykonawcy, Zamawiający dokona odbioru robót samodzielnie i ustalenia zawarte w protokole będą dla stron wiążące.

- Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub stwierdzenia wad uniemożliwiających eksploatację obiektu, odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek nie ograniczających eksploatacji, obie strony ustalają termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia odbioru. Postanowienia § 8 ust. 3,4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9

Warunki dokonania rozliczeń

- Zapłata za wykonane roboty, będąca przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w oparciu o fakturę, płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w odbiorze całego przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w §11 umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja przedmiotu umowy opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał go ukończyć w czasie określonym w § 2, Zamawiający może od umowy odstąpić

- Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu i nie zastosowaniu się Wykonawcy do uwag , Zamawiający może również odstąpić od umowy.

- Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności i przesłane drugiej stronie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia robót nie zakończonych oraz miejsca i placu robót.

- W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, zostanie dokonana w ciągu 5 dni od dnia doręczenia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, komisyjna inwentaryzacja i ustalenie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Wykonane roboty i materiały opłacone przez Zamawiającego, uznane będą za jego własność.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3;

2)	za zwłokę w oddaniu całości przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki;

3)	za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze - wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu całego przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej.

- Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………….. miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru  końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje prawidłowość i kompletność wykonania przez niego przedmiotu umowy, prawidłowość montażu oraz, że całość wykonywanych przez niego prac będzie zgodna z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

- Inwestor zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wad w przedmiocie umowy w okresie obowiązywania gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

- W przypadku uznania reklamacji przez Wykonawcę i nie usunięcia ich w terminie określonym w ust.4., Zamawiający uprawniony jest do usunięcia ich na koszt Wykonawcy wg średnich stawek Sekocenbud za okres wystąpienia usterki.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie oświadczenia kierowane będą na adres wskazany na wstępie umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doręczenia przesyłki na adres wskazany na wstępie umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					             ZAMAWIAJĄCY

…………………………………..		                  …………………………………………

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka
z siedzibą w Lubawce, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

- W Urzędzie Miasta Lubawka został powołany inspektor danych osobowych Pan Paweł Mazur i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail mazur.pawel@lubawka.eu  telefon 516 320 281.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań; własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1875)

- Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt)

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych,

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

- żądania usunięcia danych, gdy:

    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

- ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/am się

…………………………………..