- Załącznik nr 5

- Umowa nr ……./2019

- zawarta w dniu ………… lipca  2019 roku w Lubawce

pomiędzy:

Gminą Lubawka,   z  siedzibą  w  Lubawce,  Plac Wolności 1,  58-420  Lubawka

NIP: 614-10-01-909 REGON: 230821339 w imieniu, której działa:

Ewa Kocemba –  Burmistrz Miasta Lubawka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubawka  Moniki Stanek-Gamoń

- zwana dalej "Zleceniodawcą"

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………….			-     ………………………………………………

zwaną dalej "Wykonawcą"

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO i w związku z tym zamówienie nie podlega procedurom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa trzech wiat turystycznych: we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn” realizowanych w ramach zadania pn.

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę trzech wiat turystycznych zlokalizowanych w następujących miejscowościach:

1)	Paczyn, gmina Lubawka, nr działki 107,

2)	Jarkowice, gmina Lubawka, nr działki 328/2,

3)	Okrzeszyn, gmina Lubawka, nr działki 348.

3. Prace budowlane polegać będą na:

- zebraniu warstwy humusu,

- wykonaniu zagęszczonych poduszek żwirowych,

- wykonaniu stóp fundamentowych,

- wykonaniu posadzki betonowej,

- wykonaniu konstrukcji nośnej i pokrycia dachu,

- wykonaniu obróbek okapowych,

- montażu rynien spustowych,

- zabezpieczeniu konstrukcji impregnatem ogniochronnym i owadogrzybobójczym,

- malowaniu kolorystycznym.

4. Zakres zamówienia przewiduje również wyposażenie wiaty w kosze na odpady, stojak na rowery, ławki i blaty (wbudowane w wiatę).

- Zakres robót, objęty niniejszą umową został określony w „Dokumentacji technicznej – Wiata turystyczna” stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem umowy, określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

Strony ustalają termin zakończenie prac na …………… (nie później niż do dnia 15.09.2019 r.)

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wartość wynagrodzenia za realizację zadania strony ustalają w formie ryczałtu na kwotę brutto ………………………………. zł. (słownie: ……………………………………………………………….złotych).

- Kwota określona w punkcie 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie należy ponieść, aby zrealizować cały zakres robót. Obejmuje m.in.:  koszty robocizny, wszystkich użytych materiałów, narzędzi, sprzętu, transportu, przygotowania oraz należytego zabezpieczenia i oznakowania, z punktu widzenia BHP miejsca robót, a także jego uporządkowania po zakończeniu prac.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT.

§ 4

Podwykonawstwo

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (dalej: „Umowa z Podwykonawcą) dotyczącej wykonania jakichkolwiek Prac remontowych wskazanych w Umowie wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przed zawarciem Umowy z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 5

Warunki realizacji robót

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy,  należytą starannością, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich normach.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane do realizacji przedmioty umowy materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz należytego, dokładnego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót przed osobami trzecimi, podczas, jak i po zakończeniu prac, przez cały okres trwania robót.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

- Protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce plac robót.

- Umożliwić i wskazać miejsce do podłączenia do poboru wody i energii elektrycznej.

- Dokonać odbioru robót.

- Zapłacić umowne wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w określonym w niej terminie.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się:

- Zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy;

- W trakcie całego okresu trwania robót pilnie przestrzegać zasad BHP.

- Dopilnować, aby wszystkie wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy osoby, posiadały odpowiednie kwalifikacje i  przeszkolenia;

- Ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby naruszone z jego winy;

- Tymczasowo ogrodzić, właściwie zabezpieczyć i oznakować miejsce wykonywania robót;

- Zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac, gotowość przystąpienia do ich protokolarnego odbioru i wziąć w tym odbiorze udział;

- Najpóźniej w dniu komisyjnego, protokolarnego odbioru robót przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację, uwzględniającą zakres i sposób wykonanych prac, użytych w ich trakcie materiałów, ich jakości i posiadanych gwarancji oraz atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego;

- Uporządkować i zlikwidować zabezpieczenia w miejscu robót.

§ 8

Warunki dokonania rozliczeń

- Strony ustalają, że komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

- Warunkiem niezbędnym do końcowego odbioru będzie zakończenie realizacji całego zamówienia oraz przedłożenie przez Wykonawcę informacji, o których mowa § 7.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Na jego podstawie sporządzony zostaje stosowny protokół. W razie nieobecności Wykonawcy, Zamawiający dokona odbioru robót samodzielnie i ustalenia zawarte w protokole będą dla stron wiążące.

- Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub stwierdzenia wad uniemożliwiających eksploatację obiektu, odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek nie ograniczających eksploatacji, obie strony ustalają termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia odbioru. Postanowienia § 8 ust. 3,4, 5 stosuje się odpowiednio.

§ 9

Warunki dokonania rozliczeń

- Zapłata za wykonane roboty, będąca przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w oparciu o fakturę, płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

- Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w odbiorze całego przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w §11 umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.    Oprócz wypadków wymienionych w innych postanowieniach umowy oraz wprost w treści Kodeksu Cywilnego lub ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy – w terminie 10 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu któregoś z niżej wskazanych zdarzeń, a więc jeżeli:

1.1.    Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

1.2.    zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

1.3.    Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn ponad termin 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie lub łącznie (suma wszystkich przerw) 1 miesiąc,

1.4.    gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.5.    Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgody z przepisami prawa oraz wymaganiami  Zamawiającego określonymi w umowie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3;

2)	za zwłokę w oddaniu całości przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki;

3)	za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze - wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu całego przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej.

- Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres……….. miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru  końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje prawidłowość i kompletność wykonania przez niego przedmiotu umowy, prawidłowość montażu oraz, że całość wykonywanych przez niego prac będzie zgodna z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

- Inwestor zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wad w przedmiocie umowy w okresie obowiązywania gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

- W przypadku uznania reklamacji przez Wykonawcę i nie usunięcia ich w terminie określonym w ust.4., Zamawiający uprawniony jest do usunięcia ich na koszt Wykonawcy wg średnich stawek Sekocenbud za okres wystąpienia usterki.

§ 13

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy.

2.  Szczegółowy zakres dopuszczalnych zmian i warunki ich wprowadzenia do umowy są następujące:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających prowadzenie robót na które żadna ze stron umowy nie miała żadnego wpływu np. powódź czy inne nieprzewidywalne okoliczności,

- zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wykonawca zastosuje właściwą stawkę VAT do robót wykonywanych po dacie wprowadzenia zmiany,

- wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej podstawę skonstruowania przez Wykonawcę oferty i związana z tym konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie oświadczenia kierowane będą na adres wskazany na wstępie umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doręczenia przesyłki na adres wskazany na wstępie umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					             ZAMAWIAJĄCY

…………………………………..		                  …………………………………………

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Sajdak

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i OSP

tel. 516  317 351

e-mail: sajdak.malgorzata@lubawka.eu