Umowa nr …. /2024

zawarta w dniu ….  2024 roku w Lubawce

pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce z siedzibą 58 – 420 Lubawka, pl. Jana Pawła II 8, NIP: 614 – 15 – 71 – 481

- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………….., przedsiębiorcą działającym pod firmą: ………………………………… 
z siedzibą w  ……………………… przy ulicy ………………………….., wpisanym do centralnej ewidencji działalności gospodarczej NIP: ………………………………………., REGON: ……………………………………….

reprezentowanym przez: ………………………………………..

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego.

Mając na uwadze powyższe została zawarta umowa o następującej treści:

Zadanie pn.: „Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. WNM 
w Lubawce”, realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski-Ład w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Lubawka.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. WNM w Lubawce” polegającego na przeprowadzeniu prac konserwatorskich przy przywróceniu pierwotnej kolorystyki ścian kościoła p.w. WNM w Lubawce.

- Zakres prac związany z przedmiotem umowy obejmuje wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności min.:

- Montaż rusztowań i zabezpieczenie wystroju kościoła;

- Badania konserwatorskie, stratygraficzne w miejscach dotąd niedostępnych (sklepienie);

- Usunięcie pudrującej się XX-wiecznej warstwy polichromii;

- Naprawa uszkodzeń i pęknięć muru;

- Podklejenie odspojonych tynków;

- Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy;

- Uzupełnienie ubytków pobiał;

- Wykonanie monochromatycznej warstwy farby wapiennej;

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Partie polichromowane – w przypadku ich odkrycia np. na sklepieniu:

- Odsłonięcie polichromii;

- Oczyszczenie powierzchni polichromii;

- Utrwalenie osłabionych partii malowidła;

- Podklejenie odspojonych oryginalnych tynków;

- Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy;

- Uzupełnienie ubytków warstwy pobiał;

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej;

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- Pozwoleniem wydanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- Sprawozdaniem z badań oraz programem prac konserwatorskich;

- Zasadami wiedzy konserwatorskiej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w wynagrodzeniu umownym wszelkich kosztów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, w tym również prace które nie zostały ujęte w OPZ, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy jako naturalna konsekwencja procesu konserwatorskiego i w naturalny sposób z niego wynikają. Wykonawca dysponując opisem przedmiotu zamówienia i in situ powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez Wykonawcę prac konserwatorskich, określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu prace muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.

- Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i urządzenia oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu, a także wymaganiom jakościowym.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu 
i powszechnego stosowania;

- Do utrzymania terenu prac zgodnie z zasadami BHP;

- Do uporządkowania terenu prac po zakończeniu prac i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru.

§ 2

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace konserwatorskie stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

- Termin rozpoczęcia prac z dniem zawarcia niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że termin rozpoczęcia prac jest jednocześnie terminem przekazania placu budowy;

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia … 2024 r.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się odebranie całości prac konserwatorskich objętych umową w terminie , o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu umowy. Za dzień zawiadomienia przyjmuje się dzień doręczenia zawiadomienia do siedziby Zamawiającego.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru protokół odbioru powinien dodatkowo zawierać wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.

- Czynności odbioru będą trwały nie dłużej niż 3 dni, chyba że zostaną ujawnione wady, wówczas Wykonawca po ich usunięciu zawiadomi ponownie Zamawiającego 
o gotowości do odbioru wskazanych w protokole odbioru wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru 
i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny – na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający dokonuje odbioru robót oraz wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad.

- Po usunięciu wad o których mowa w ust. 4 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

- Do czynności związanych z usuwaniem wad stosuje się zapisy § 4 ust. 1 – 4.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi: ……………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………… złotych 00/100). Kwota zawiera należny podatek VAT …. % w kwocie: ……………………………. zł (słownie: ………………………. złotych 00/100).

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje zakup wszystkich niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz inne związane z wykonaniem umowy koszty, w tym koszt wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, koszty ubezpieczenia, koszty utrzymania, organizacji i likwidacji zaplecza terenu prowadzenia prac.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia części robót budowlanych podwykonawcom:

4.1 Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców robót budowlanych:

- przedstawił Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmiany) odpowiednio przed podpisaniem umowy lub wprowadzeniem zmian do jej treści, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w pkt. 4.2;

- przedstawił Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania, potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy z podwykonawcą;

- określił szczegółowy zakres robót, który powierzy podwykonawcom.

  - Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy/umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia z podaniem uzasadnienia,

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na powierzenie robót podwykonawcy na zasadach określonych w projekcie umowy/umowie.

- W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się podwykonawcami, do faktury przedstawionej Zamawiającemu, Wykonawca dołącza:  
1)	pisemne oświadczenie podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany zakres prac,

2)  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich prace

3) pisemny dowód rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie przelewu), z którego wynika, że podwykonawcy otrzymali wszystkie należne im kwoty.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca ma prawo wnieść uwagi co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o możliwości wniesienia uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w  ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i służby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w ust. 5 na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego wynoszącym 2 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy na czas poprzedzający wypłatę dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: ……………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.

- Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

Kary umowne

- Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) w przypadkach i wysokościach wskazanych niżej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;

- za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od planowanej daty zakończenia umowy określonej w § 3  ust.1 pkt 2) umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om) lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 % wartości nieuregulowanych zobowiązań, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo;

- Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania:

- Projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;

- Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace, a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

- Zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania prac o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania placu budowy,

- Ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

- Zaprzestał wykonywania prac z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego,

- Wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką konserwatorską, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 1-3, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do:

- Sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacyjnego prac w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów,

- Zabezpieczenia prac w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie,

- Pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

- Dokonania odbioru prac wykonanych i robót zabezpieczających,

- Przejęcia terenu prac,

- Zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

- Odstąpienia od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do prac zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

§ 8

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, 4.

- Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

  - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, które są korzystne dla Zamawiającego

  - wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie przedmiotu umowy,

  - wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

  - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,

  - zmiany istotnych regulacji prawnych,

  - wystąpienia odmowy lub wydłużania terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń , uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania przedmiotu umowy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

  - zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji będących wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod warunkiem, że czynnik na jaki powołuje się strona ma rzeczywisty wpływ na proces realizacji zamówienia

- Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

- W przypadku gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, upłynął w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.

- W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

- W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia placu budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

Osoby uprawnione do kontaktu

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy będzie: ks. Tomasz Aszurkiewicz – proboszcz Parafii – tel. 75-741-16-52, kom. 602-689-534.

- Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do nadzoru realizowanych prac i uczestnictwa w odbiorze będzie: ……………………………………………………………………………

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie zabytków, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.

- Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.

- Integralną część umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy – załącznik numer 1

- Kopia uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik numer 2.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 12

Klauzula informacyjna RODO

- Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce; adres: Lubawka, pl. Jana Pawła II 8 58-420, tel.: 75-741-16-52, kom. 602 689 534.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych w Diecezji: inspektór@diecezja.legnica.pl

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy i realizacji zadania, zgodnego z zapisami zapytania ofertowego.

- Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

- Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Dekretu.

- Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celu określonego w niniejszej umowie.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1. ..............................................	1. ..........................................

2. ..............................................	       2. ..........................................

Sprawę prowadzi:

Damian Stafira

Urząd Miasta Lubawka

Wydział Inwestycji i Infrastruktury

E – mail: stafira.damian@lubawka.eu

Tel: 516 322 378